Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”

IZP 300514-2016

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach
42 – 583 Bobrowniki ul . Sienkiewicza 121 a

Tel. 32 287 43 08 fax 322874308-06
e-mail sekretariat.gok3@wp.pl

bip.gok.bobrowniki.pl

Bobrowniki, sierpień 2016 r.

Spis treści do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o nazwie:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXVIII
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty
3. Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        z art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy
4. Załącznik nr 3	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału	w postępowaniu z art. 22 ust. 1 i ust.1b ustawy
5. Załącznik nr 4	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych
7. Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
        zamówienia
8. Załącznik nr 7	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń	technicznych
9. Załącznik nr 8	Oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy
  12. Załącznik nr 9 Wzór umowy
9. Załącznik nr 10a1- 10a3 Przedmiary robót (branża budowlana, wod Kan CO
        i elektryczna)
10.Załącznik nr 10b1- 10b3	Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)
(branża budowlana, wod –kan ,CO i elektryczna)
11. Załącznik nr 10c1- 10c2	STWiORB (branża budowlana, wod-kan ,Co
 i elektryczna)

Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie realizowane przy współudziale środków finansowych Instytutu Książki w Krakowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020
POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach
NIP 6250011077 Regon 000287645
42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121 a, województwo śląskie www.gok.bobrowniki.pl
Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwaną w dalszej części także „ustawą”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota wartości szacunkowej zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy w/w ustawy.

ROZDZIAŁ III.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ
ZAMIESZCZONO SIWZ

Strona internetowa Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ – bip.gok.bobrowniki.pl

Pozostałe miejsca publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
        WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
    Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI
    SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7	Roboty budowlane
45110000-1	Roboty wyburzeniowe ziemne
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
45315700-5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2	Inne instalacje elektryczne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0	Instalowanie kotłów
45350000-5	Instalacje mechaniczne
45400000-1	Roboty wykończeniowe
45410000-4	Tynkowanie
45420000-6	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3. Przedmiotem zamówienia jest :

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną .
Stara szkoła położona jest w Dobieszowicach przy ul. Kościuszki 49 na działce 583.

 Zamówienie obejmuje : przebudowę pomieszczeń na parterze, demontaż i wykonanie nowego stropu parteru, demontaż i wykonanie nowego dachu, zagospodarowanie poddasza dotychczas nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie budynku zgodnie
 z wymaganiami ppoż., wymianę drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej , remont schodów zewnętrznych , remont dojścia z parkingu do budynku oraz montaż platformy samojezdnej dla niepełnosprawnych.

      Obiekt remontowany to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem skośnym, krytym papą; rzut budynku prostokątny. Powierzchnia zabudowy 186,59 m2, pow. użytkowa 137,35 m2, kubatura 641,93 m3. Budynek użytkowany jest aktualnie jako biuro Sołtysa sołectwa Dobieszowice.
Konstrukcja budynku murowana. Strop parteru drewniany, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Ściany murowane z cegły pełnej grubości 51 cm . Okna nowe PCV, drzwi zewnętrzne stare drewniane. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, za wyjątkiem dachu i stropu, które kwalifikują się do wymiany.
Ciepłochronność przegród budowlanych nie spełnia aktualnych wymagań technicznych ( za wyjątkiem nowych okien PCV). Ściany w gruncie posiadają od strony zewnętrznej izolację przeciwwilgociowa pionową z zabezpieczeniem folią kubełkową.

       W ramach przedmiotowej przebudowy obiektu, planuje się urządzić w nim następujące pomieszczenia:
 - na parterze o pow. 138 80 m2 : bibliotekę i czytelnię, przedsionek z klatką schodową , WC ogólnodostępny ( dla niepełnosprawnych), WC dla kobiet , pomieszczenie socjalne dla personelu oraz pomieszczenie porządkowe z WC dla personelu,
- na poddaszu o pow. 110,37 m2 : ciąg komunikacyjny, sala ekspozycyjna , sala zajęć edukacyjnych.

W tym celu zastosowane zostaną następujące rozwiązania techniczne :

- Podłoga parteru : demontaż starej podłogi i wykonanie nowej, ocieplonej z płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV biurowej antystatycznej.
- Ściany : ściany wewnętrzne konstrukcyjne i usztywniające stanowiące jednocześnie obudowę wewnętrzna klatki schodowej z cegły pełnej 25 cm. Ścianki działowe sanitariatów z cegły modułowej. Pozostałe ścianki typu lekkiego z płyt GKF z wypełnieniem wełną mineralną.
 - Strop parteru : demontaż istniejącego stropu drewnianego i wykonanie nowego zespolonego ze stalowymi belkami nośnymi, belką podporową stropu oraz wieńcem obwodowym żelbetowym. Obciążenie zmienne stropu 2,0 kN/m2. Sufit podwieszany typu lekkiego z płyt GKF 2 x 15 mm z wypełnieniem wełną mineralną.
- Klatka schodowa : nowa, żelbetowa wyłożona płytkami ceramicznymi
- Ściany szczytowe i kolankowe na poddaszu: demontaż istniejących ścian szczytowych
i kolankowych; wykonanie nowych murowanych z pustaków MAX . Na poziomie ścianek kolankowych wieniec obwodowy żelbetowy.
- Dach : demontaż starego dachu drewnianego łącznie z kominami. Dach nowy konstrukcji drewnianej. Więźba typu płatwiowo-kleszczowego. Płatwie wsparte na ramach z profili stalowych zakotwionych w wieńcu żelbetowym. Rozstaw ram 360 cm . Podpory pośrednie płatwi stanowią kleszczce skręcane z krokwiami i związane przeciwwyboczeniowo przewiązkami. Krokwie oparte na murłatach kotwionych do wieńca żelbetowego. Połączenia elementów więźby dachowej łącznikami ciesielskimi. Drewno więźby dachowej klasy K24 impregnowane zanurzeniowo preparatem ppoż. Pokrycie dachu blachodachówką.
- Podłoga poddasza –ciąg komunikacyjny z płytek ceramicznych , pozostałe podłogi z wykładziny PCV biurowej antystatycznej.
- Wentylacja: otwory wentylacyjne poziome w ścianie frontowej oraz kanały wentylacyjne pionowe (obudowane w pomieszczeniach użytkowych) .
 - Stolarka zewnętrzna: drzwi wejściowe do wymiany na drzwi Alu koloru brązowego, ocieplone z szybami bezpiecznymi P2 wyposażone w dwa zamki atestowane i samozamykacz. U ≤ 1,70W/m2K. Okna PCV na elewacjach bocznych i tylnych do wymiany na okna ppoż. EI 60 oraz jedno nowe okno EI 60. U ≤ 1,30W/m2K. Nowe okna połaciowe z roletami przeciwsłonecznymi na połaci dachowej frontowej. U ≤ 1,30W/m2K.
 - Stolarka wewnętrzna : demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami na parterze; nowe drzwi z ościeżnicami. Drzwi na drogach ewakuacyjnych EI 30.
- Ocieplenie:
     --ocieplenie cokołu metodą lekką-mokrą wg systemu Caparol lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubości 10 cm. Polistyren powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż. - NRO. Warstwa elewacyjna - wyprawa mozaikowa koloru brązowego. Projektowany współczynniki przenikania ciepła: U = 0,23 W/m2K
   - ocieplenie ścian nadziemia : ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą wg systemu caparol lub zamiennego z zastosowaniem wełny mineralnej fasadowej grubości 12 cm. Wełna mineralna powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,037 W/mK, odporność ppoż. – niepalna. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny. Obrzeża okien oraz boniowane odtworzone ze stanem istniejącym. Ościeża wełna mineralna fasadowa grubości 3 cm. Kolory wg rysunków - ostateczny dobór po wyłonieniu wykonawcy. Projektowany współczynniki przenikania ciepła: U = 0,24 W/m2K dla parteru i U = 0,22 W/m2K dla poddasza.
   -- ocieplenie dachu (stropu poddasza) : wełną mineralną grubości 20 cm; wełna powinna posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,037 W/mK. Podbitka z płyt GKF 2 x 15 mm na ruszcie systemowym stalowym
- Rynny i rury spustowe : demontaż i montaż istniejących rynien i rur spustowych na nowe systemowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze brązowym ( rynny	Ø 150, rury spustowe Ø 110 ); rynny i rury spustowe z odzysku, rynhaki i uchwyty nowe.
- Obróbki blacharskie : demontaż i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym.
- Daszek nad wejściem do budynku systemowy z poliwęglanu.
- Schody zewnętrzne betonowe
- Chodnik i opaska : chodnik między schodami a parkingiem oraz opaska dookoła budynku na szerokość 0,30 m - wykonanie z kostki brukowej 6 cm.
- Roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną x2
- Roboty elektryczne : demontaż istniejącej , zbędnej instalacji oraz montaż nowej , w tym :
     -- główna linia zasilająca wraz z zapewnieniem mocy zainstalowanej 17 kW
     -- przeniesienie układu pomiarowego z wnętrza budynku do szafy pomiarowej na elewacji
budynku ( złącze pomiarowo-kablowe ) wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu ,
     --wewnętrzna linia zasilająca budynku wraz z rozdzielnicą główną,
     -- oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne ,
     -- instalacja teletechniczna ,
     -- instalacja odgromowa, uziom otokowy,
     -- ochrona od porażeń i ochrona przeciwprzepięciowa.
- Roboty instalacyjne : Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez zwiększenie ilości ( do 3 szt. ) i lokalizacji sanitariatów , w tym przystosowanie jednego do potrzeb osób niepełnosprawnych . Kocioł gazowy ( istniejący) do wykorzystania , gdyż jego moc ( 22 kW) jest wystarczająca dla ogrzania całego obiektu .
Na poddaszu zamontowana zostanie nowa instalacja CO, natomiast na parterze wykorzystana zostanie dotychczasowa.
   - całość zaprojektowanej instalacji wodociągowej wewnętrznej objętej projektem : z rur polipropylenowych dla wody zimnej PN16 a dla ciepłej z wkładką stabilizacyjną PN20,
   - instalację kanalizacji zaprojektowano z rur PCV-U litych w całej strukturze kielichowych, piony i podejścia pod urządzenia z rur PVC do wew. instalacji kanalizacyjnej,
    - dostawa ciepłej wody : istniejący podgrzewacz elektryczny CW pozostaje do wykorzystania a dodatkowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj.5 l zamontowany zostanie w sanitariacie dla niepełnosprawnych.
- Platforma schodowa dla niepełnosprawnych: zakup i montaż platformy schodowej
z napędem elektrycznym z własną konstrukcją jezdną mocowana do schodów po stronie wykonawcy.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączonej dokumentacji , obejmującej::

a) Przedmiar robót :
- część budowlana – załącznik nr 8a1
- część elektryczna – załącznik 8a2
- część instalacyjna- załącznik 8a3
b) Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)
- część budowlana – załącznik nr 8b1
- część elektryczna – załącznik 8b2
- część instalacyjna- załącznik 8b3
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- część budowlana – załącznik nr 8c1
- część elektryczna – załącznik 8c2
- część instalacyjna- załącznik 8c3

4. Założenia odbiorowe .

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wraz z dokumentacją odbiorową zadania, o której mowa w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót, wszystkie atesty i dopuszczenia , w tym atesty i instrukcje użytkowania platformy oraz dokumenty potwierdzające , że zainstalowana platforma schodowa spełni warunki użytkowania jej przez osoby niepełnosprawne w przedmiotowym obiekcie.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w kosztach zadania kosztu sporządzenia
dokumentacji powykonawczej części budowlanej , części elektrycznej , Wod- Kan i CO.
W/w zakres robót Wykonawca może ująć jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

5. Podane w SIWZ, projekcie, przedmiarze robót i STWiORB ewentualne nazwy producenta urządzeń i elementów wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie równoważnych rozwiązań od innych producentów o wymaganych parametrach jednakże nie gorszych od podanych w STWiORB.

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚĆI LUB WYMOGU
        SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie:
Rozpoczęcie – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
Zakończenie zadania - termin 16 listopada 2016 r.

ROZDZIAŁ VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać , zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy wykonawcy , którzy :

1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą , zgodnie z art.22 ust.1b:

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku wymagań.

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

2.3. Zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy

Oznacza to że wykonawca musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, pozwalającej na wykonanie przedmiotowego zamówienia , posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w wyznaczonym zakresie i terminie.

1) Opis warunków dotyczących zdolności zawodowej :

a) Wykonawca musi wykazać się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia , tj . wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie , przebudowie , remoncie kapitalnym budynków przeznaczonych na cele użyteczności publicznej w tym roboty obejmujące budowę lub przebudowę dachu dwu lub wielospadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394).

2) Opis warunków dotyczących zdolności technicznej

Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. posiadaniem lub dysponowaniem sprzętem wyszczególnionym w dokumentacji projektowej, w tym m. innymi:
- samochodem dostawczym-ciężarowym, samochodem samowyładowczym, ciągnikiem kołowym,
- betoniarką i pompą do betonu,
- rusztowaniem ramowym przyściennym,
- ubijakiem mechanicznym,
- spawarką elektryczną wirującą.

3) Opis warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem minimalnego rocznego obrotu, w tym minimalnym rocznym obrotem w zakresie objętym zamówieniem w wysokości co najmniej 50 % wartości przedmiotowego zamówienia .

ROZDZIAŁ VIII	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22
 i ust.5 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, zamiast dokumentu jw. należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. i ust.5 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

1.3 Aktualne zaświadczenia:
- właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia – potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1.pkt 13,14 i 21 ustawy oraz , odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5i 6 , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. Art.24 ust.1pkt 23

W celu stwierdzenia przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.W przypadku przynależności , wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

2.1. Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

2.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność zawodową Wykonawcy , a więc :

1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, obejmujących swym zakresem roboty polegające na :
-- budowie , przebudowie , remoncie kapitalnym budynków (wraz z kompletną
     instalacją elektryczną, wod- kan i CO robotami dekarskimi –dachy dwu lub
     wielospadowe) przeznaczonych na cele użyteczności publicznej – minimum 3 zadania;
     a w przypadku gdy w/w roboty realizowane były bez robót obejmujących budowę lub
     przebudowę dachu dwu lub wielospadowego , do oferty należy dołączyć dodatkowo
     dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie budowy lub przebudowy
     dachu dwu lub wielospadowego – min. 2 zadania .

2) Dowody (poświadczenia, inne dokumenty) dotyczące wykazanych w załączniku nr 5 robót, poświadczających , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

Wskazane jest dla celów porównawczych aby dowody te zawierały:
- data i miejsce wystawienia,
- nazwa i siedziba poprzedniego zamawiającego,
- zakres rzeczowy
- czas realizacji zadania,
 - wartość zadania,
 - podpis wystawiającego dowody.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w Rozdziale VII pkt 2.3.1.b), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z oświadczeniem , że osoba/y, która/e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Uwaga : aktualne uprawnienia tych osób należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
 potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność przed podpisaniem umowy.

2.3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność techniczną Wykonawcy , a więc :

1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2.4. Dokument poświadczający sytuację finansową lub ekonomiczną Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem , za okres ostatnich trzech lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.

3. Celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2. niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca w ramach tego postępowania może :

3.1. Polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w oryginale, kopii notarialnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający swoje zasoby.

3.2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów j.w. a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest wykazanie niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tych podmiotów (art.24 ust.1pkt 13-22 i ust.5 ustawy), tak więc :

a) wykonawca składa informację o tych podmiotach w Oświadczeniu – załącznik nr 1.

b) każdy z tych podmiotów musi przedłożyć do oferty oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ ( pkt 1.1-1.3), iż w stosunku do każdego z tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wykluczające go z postępowania o nin. zamówienie .

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia a składana przez nich oferta winna spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie lub przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem .

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego

c)) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VIII w pkt 1.1.do 1.3. SIWZ oraz pkt. 1.4., dotyczące każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

d) Wykonawcy tworzący jeden podmiot w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ mogą złożyć wspólnie dokumenty wymienione w rozdz. VIII.. pkt. 2.1-2.3. SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy).
e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą umocowanym przez pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnik), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. rozdziału XI SIWZ ( załącznik 3) Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

3.4.Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo Podwykonawców.

1) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca. Zamiar ten należy wykazać w Załączniku nr 1 – Formularz oferty.
a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. (Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony , Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców).
2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby Podwykonawcy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego Podwykonawcy w oświadczeniu – załącznik nr.1

3) Zamawiający nie przewiduje obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
4) We wzorze umowy –załącznik nr 9 , Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a ich niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zgodnie z § 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ,
5) Zamawiający określa w umowie j.w. informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zgodnie z § 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Ocena będzie dokonywana będzie w systemie „spełnia – nie spełnia”.
2) Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ IX	INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY
        PRZEDŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.

1. Oświadczenie na formularzu oferty, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie uproszczonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz załączniki nr 10a1-3 , 10b1-3, i 10c1-3 do SIWZ.
Sporządzony kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w skrócie: STWiORB). Oferta (kosztorys ofertowy) sporządzona niezgodnie z przedmiarem robót oraz STWiORB zostanie odrzucona, jako sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy )
Uwaga:
-Kosztorysy uproszczone należy sporządzić w wersji z kosztami elementów scalonych tj.
z podaniem podsumowania kosztów realizacji poszczególnych elementów kosztorysów.
- Zgodność pozycji kosztorysu ofertowego z przedmiarem dołączonym do SIWZ polega na zgodności opisu pozycji i ilości. W każdej pozycji należy podać kwotę uwzględniającą wszystkie ww. elementy.

3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy dołączyć do oferty..
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne w zakresie sporządzenia oferty i do podpisania umowy o wykonanie tego zamówienia – załączyć do oferty.

5. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej :
a) w pkt. 1.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w pkt. 1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z należnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania llub miejsce zamieszkania ma osoba , której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy.

5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematów druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-7 do SIWZ).

ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 3.1.a. rozdziału VIII SIWZ, które należy złożyć w oryginale, kopii notarialnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający swoje zasoby. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2. rozdziału VIII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi odpowiadać wymaganiom SIWZ

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzana na piśmie, w języku polskim. Dokumenty w tym oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę.

4.1. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4.3. Zaleca się, aby każda poprawka w treści oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a)	koperta zewnętrzna:
- powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ,
opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego dla zamówienia o nazwie:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

Nie otwierać przed 23.08.2016 r. godz. 10.30

b) koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 7.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
 warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
 zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6.
 Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8. Złożona oferta wraz z załącznikiem będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co,
do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4, tj. nie może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane.

8.1.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być grupowane i stanowić
 oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa –
tylko do wglądu przez Zamawiającego”, ze wskazaniem, że karty te należy ponumerować
w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować
ciągłość numeracji kart oferty).

8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
 Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
        ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (uzupełnić/złożyć) w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: bip.gok.bobrowniki.pl

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
        DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
        ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ)oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego i będzie dla nich wiążąca.

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

4. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: bip.gok.bobrowniki.pl. Wszelkie zmiany, modyfikacje treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XIII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE
        DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
Pani Ryszarda Kyrcz	Tel. 32 287 43 08

ROZDZIAŁ XIV	INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Wadium nie obowiązuje

ROZDZIAŁ XV	KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa –waga 95 pkt
b) okres udzielonej gwarancji – waga 5 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt wyliczona wg następującego wzoru:
IPł = IPc + IPg

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPł - ilość punktów łączna,
IPc - ilość punktów z kryterium ceny,
IPg - ilość punktów z kryterium gwarancji.
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
ad. a) cena ofertowa – wg następującego wzoru:
    N
IPc = ---- × A
     B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc - ilość punktów z kryterium ceny,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 95 pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji:
za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma
dodatkowe punkty – maksymalnie 5 pkt za maksymalny okres udzielonej gwarancji 5 lat.
W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat będzie ona traktowana do celów przeliczeniowych jak 5 lat.
        Gb
       IPg = ---- × G
        Gn

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPg - ilość punktów z kryterium gwarancji,
Gn – najdłuższy okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę
Gb – okres gwarancji oferty badanej (ocenianej)
G – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 5 pkt.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XVI	TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES , NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ SKŁADANE ORAZ JĘZYK / JĘZYKI W JAKICH MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE

1.Termin składania ofert
 Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2016 r. do godziny 10.00.

Uwaga :Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

2. Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego tj. w Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, pokój na I piętrze ( adres na wstępie SIWZ).

Język , w jakim muszą być sporządzone oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

ROZDZIAŁ XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, podanym w pkt. 1 rozdziału XI SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
        RAMOWEJ

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

ROZDZIAŁ XIX INFORMACJA O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO
        SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ XX INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE OFERTY
        NAJKORZYSTNIEJSZEJ W TRYBIE AUKCJI
        ELEKTRONICZNEJ

Nie przewiduje się

ROZDZIAŁ XXI INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
        UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy (polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień).

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW
        W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ XXIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dołączone do SIWZ: przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację projektową budowlano - wykonawczą. Od Wykonawcy wymaga się sporządzenia kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, (do drugiego miejsca po przecinku). Zamawiający zaleca podanie ceny ofertowej cyfrowo i słownie. Brak jednak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

ROZDZIAŁ XXIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 23.08.2016 r. o godzinie 10.30 w sali na II piętrze w siedzibie Zamawiającego ( adres we wstępie SIWZ).

ROZDZIAŁ XXV INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający oświadcza, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy także Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń która znajduje się w GOK Bobrowniki42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 121A ), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: bip.gok.bobrowniki.pl.

11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXVI.	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA
        SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
a) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:
- udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia,
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- wskutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i spowodują zawieszenie wykonywania robót,
b) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w przypadku:
- wskutek ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług,
- wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia.
c) dopuszcza się zmianę zakresu zamówienia i wynikającą stąd zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie):
- w takiej sytuacji zmiana zakresu zamówienia, nie może spowodować zwiększenia przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, a wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć zaoferowanej ceny.
Zmiana zakresu zamówienia spowodowana może być przykładowo koniecznością wykonania tzw. robót zamiennych, rezygnacją Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia lub zmianą obmiarów poszczególnych robót, skutkującą zmniejszeniem przedmiotu zamówienia.
d) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu, należy wpłacać przelewem na konto:
        Bank Spółdzielczy Będzin o/Bobrowniki 85 8438 0001 0000 0680 2018 0001
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.

4.2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum).

6. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia uprawnień budowlanych oraz aktualnego poświadczenia o zrzeszeniu we właściwym samorządzie zawodowym w stosunku do osoby/osób wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
        PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
        PUBLICZNEGO

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych – art.179 do 198 lit. g.
S. I. W. Z. na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną
sporządziła
Maria Katolik
        Data sporządzenia specyfikacji: 08.08.2016 r.

Specyfikację pozytywnie zaopiniował:

Księgowy GOK

Radca Prawny:
        Specyfikację zatwierdził:
        Elżbieta Kozak
        Dyrektor GOK	Data zatwierdzenia:08.08.2016 r.
…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

1.	Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

2.	Nazwa i adres Wykonawcy(ów), nr regon, telefon, fax i e-mail:*

……………………………………………………………………………………………

        ………………………………………………………………….………………………....

        .........................................................................................................................................

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

     - Netto ……………………………………………………..............................................

     - Należy podatek VAT …%..……………………………………………...…………………

     - Brutto ....………………………………………………...............................................

      - Słownie( brutto)

4. Termin realizacji zamówienia: Zakończenie całości zadania - 16.11.2016 r.

5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty (podany w latach): …....... od daty

 odbioru całości robót budowlanych.

6. Warunki płatności: do 30 dni od otrzymania faktury VAT.

7 .Oświadczenie : Niniejszym, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
  -zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go
    bez zastrzeżeń,
  - przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
  - jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
    podanego w SIWZ

8.Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy (podać zakres prac jakie zostaną powierzone Podwykonawcom)

1. Część / zakres zamówienia	2. Nazwa (firma) Podwykonawcy**

Dnia ……………. ……………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* Uwaga: W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz zaznaczyć, iż wskazany Lider występuje w imieniu i na rzecz Konsorcjum.
** Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy a mianowicie.:

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1 ) (uchylony) ,1a) (uchylony) ,2) do 11) ( uchylony )
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oraz Art.24.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych

- oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1i 5 ustawy).

Dnia ……………………… …...........................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

na podstawie art. 22 ust.1 i ust.1b, pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi . zmianami) oświadczam/y, że spełniam/y następujące warunki:

  1) posiadam(y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
2) znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
3) posiadam(y) zdolność techniczną i zawodową, niezbędną wiedzę i doświadczenie

- opisane w treści pkt. 2.1. do 2.3. rozdziału VII SIWZ.

dnia ……………. ……………........................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

działając zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm., dalej także „Pzp”), niniejszym oświadczam, że:
a)	nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji	i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23	ustawy Pzp.

b)	należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i	konsumentów (Dz. U z 2010r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy	Pzp. W załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

Dnia …………….	…..........................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Wykonawca należący do grupy kapitałowej (lit. b powyżej) wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
        W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

Przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp.	Zleceniodawca	Opis wykonanych robót budowlanych- rodzaj i wartość robót / (miejsce wykonania robót, zakres rzeczowy, wartość brutto)	Data wykonania– (data rozpoczęcia / i zakończenia)

Do niniejszego wykazu, dołączamy …… szt. dowodów (poświadczenia, inne dokumenty – w tym referencje) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 dnia ……………. ……………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

1. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Lp.	Imię Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe / (należy podać rodzaj i nr uprawnień budowlanych)	Wykształcenie	Doświadcz-nie	Zakres czynności przy realizacji zamówienia	Podstawa do dysponowania daną osobą

2. Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

 dnia ……………. ……………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

………………………
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 7

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

Przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Lp.	Opis – nazwa sprzętu (narzędzia/urządzenia/wyposażenia zakładu), parametry	Ilość	Informacja o podstawie dysponowania wskazanymi zasobami

 dnia ……………. ……………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,, w Dobieszowicach
z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną

na podstawie art. 22 ust.1b, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi . zmianami) oświadczam/y, że spełniam/y następujące warunki:

Oświadczamy niniejszym, że roczne obroty Naszej firmy

…………………………………………………………………………………
Nazwa firmy

w latach 2013 -2015 przedstawiały się następująco :

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

dnia ……………. ……………........................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

- wzór -
Załącznik nr 9

Umowa o wykonywanie robót

W dniu …………………….r. w Bobrownikach pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Bobrownikach, ul .Sienkiewicza 121 A, 42-583 Bobrowniki, NIP…………., REGON: …………, którą reprezentuje:
Elżbieta Kozak	-	Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………..………………
zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została, w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 08.08.2016, umowa następującej treści:

§1
  1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na jego rzecz roboty składające się na zadanie pod nazwą Przebudowa obiektu ,,Starej Szkoły,,
w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną (dalej „roboty”).
2. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie robót i zgłosić gotowość do ich odbioru w terminie do dnia 16.11.2016 r.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, oraz protokolarnym przekazaniu placu robót,
   w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
4. Data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru robót jest datą przejęcia przez Zamawiającego placu robót i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.
5. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:
a) ze strony Wykonawcy - Kierownik budowy, ………………………….
b) ze strony Zamawiającego - Inspektor nadzoru ………………………….
Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu robót jak również do podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 3
1. Po przejęciu placu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.
2. Niezwłocznie po przejęciu placu robót nie wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.
3. Po przejęciu placu robót dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia oraz oznakowania umieszczonego tam uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót.
4. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1. szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,
2. uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,
3. bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,
4. utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałych z rozbiórki odpadów ,
5. skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.
5. Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest usuwać powstałe w trakcie wykonywania robót odpady (np. gruz itp.) oraz uporządkować miejsce wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do składowania, wywozu oraz utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót.
6. O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi użytkowników i właścicieli urządzeń
i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze placu robót jak również właścicieli nieruchomości, na terenie których wykonywane będą roboty.
7.Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić plac robót do stanu pierwotnego.

§ 4
1. Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Kierownik Budowy niezwłocznie zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą zadania. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany w terminie do 4 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia pisemnie powiadomić Zamawiającego i Kierownika Budowy o jego stanowisku. Inspektor Nadzoru w przypadku:
a) potwierdzenia gotowości odbiorowej na zadaniu - przystępuje do przeprowadzenia odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zajęcia stanowiska;
b) stwierdzenia braku gotowości odbiorowej na zadaniu spowodowanej:
- niekompletnością bądź wadliwością dokumentacji powykonawczej - zwraca się do Kierownika Budowy o jej uzupełnienie bądź poprawę, po czym Kierownik Budowy ponownie po uzupełnieniu bądź poprawie dokumentacji zgłasza pisemną gotowość do odbioru Inspektorowi Nadzoru, który ma 4 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia na zajęcie stanowiska;
- brakiem ukończenia robót - wyznacza termin zakończenia robót, a dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jw.
2. Odbiór robót z ramienia Zamawiającego przeprowadza Inspektor Nadzoru. Zamawiający na podstawie protokołu odbioru robót - odbiera przedmiot umowy odrębnym protokołem bądź podczas odbioru robót.
3. W razie zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń co do jakości lub ewentualnych wad albo braków wykonanych robót w tym nieuporządkowania terenu po robotach - Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a)jeżeli wady nadają się do usunięcia – mogą wstrzymać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie,
b)jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają prawidłowe użytkowanie i korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem – mogą obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej i użytkowej rzeczy.

4. Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych robót, przy czym jako datę zakończenia robót przyjmować się będzie datę podpisania protokołu odbioru robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie z pełnymi konsekwencjami dotyczącymi kar umownych określonych w §10 niniejszej umowy.

§ 5
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością
i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, opisem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami.
2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie narządzi o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.
3. Materiały konieczne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarczać będzie Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wytyczenia geodezyjnego robót przed przystąpieniem do ich wykonywania oraz do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z realizacji przedmiotowego zadania.
5. W razie konieczności dokonania zmian co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego w tym zakresie.
6. Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom i wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu robót oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
1. Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om:
1) robota budowlana polegająca na …............................................................................, którą wykona …................................................. (podać nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest znany);
2) …........................................................................
lub:
- brak części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcy.
2. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż ………… zł.
9. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,430 i 474 Kodeksu cywilnego.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 13, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

§ 7
1. Z tytułu prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego.
2. Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynikająca z oferty Wykonawcy, w tym w szczególności kosztorysu ofertowego, wynosi …………………. zł (……………………. złotych i ………………………. groszy) brutto, tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki.
3. Ostateczna kwota wynagrodzenia w zakresie złożonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.
4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu Stron. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, na podstawie protokołów odbioru robót częściowych.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
6. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Koszty sporządzenia zabezpieczenia ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, oznakowania miejsca prowadzonych robót i prowadzenia stałego nadzoru stanu oznakowania obciążają Wykonawcę, który ponosi je w ramach wynagrodzenia określonego w ustępie 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu wykonywanych robót określonych w przedmiarze robót oraz SIWZ, pod warunkiem, iż zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 8
1. 1. Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.
2. 2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. 3. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu postanowień umowy, składając stosowne oświadczenie. W takim przypadku Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.
4. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
1. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony z której przyczyn odstąpiono od umowy;
2. zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające;
3. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu inwentaryzacji robót i zakończenia odbioru robót zabezpieczających, usunąć z miejsca wykonywania robót swoje materiały i urządzenia.

§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres ........... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót. Rękojmię ustala się na okres tożsamy jak gwarancji.
2. Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o ile będzie to możliwe z przyczyn technologicznych. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony.
3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad.
4. W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ustępie 2 Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)w wysokości 20% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ustęp 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
b)w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu robót i zgłoszenia gotowości do ich odbioru z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
c)w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,
d)w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji.
2.W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciążących na nim zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.
3.W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 11

1.W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy tj........................ zł (słownie………………
….......................................................................................................................... złotych) w formie……………………………………
2.Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru robót, a pozostałe
b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na rachunek bankowy Wykonawcy.
4.Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 12

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:
a) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:
- udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia,
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- wskutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i spowodują zawieszenie wykonywania robót;
b) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w przypadku:
- wskutek ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług,
- wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia.
c) dopuszcza się zmianę zakresu zamówienia i wynikającą stąd zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie):
- w takiej sytuacji zmiana zakresu zamówienia, nie może spowodować zwiększenia przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, a wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć zaoferowanej ceny.
Zmiana zakresu zamówienia spowodowana może być przykładowo koniecznością wykonania tzw. robót zamiennych, rezygnacją Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia lub zmianą obmiarów poszczególnych robót, skutkującą zmniejszeniem przedmiotu zamówienia;
d) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana, wraz z uzasadnieniem tej zmiany.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

Załącznik nr 10 a1 do 10a3 - Przedmiary robót (branża budowlana i elektryczna)

Załącznik nr 10 b1 do 10b3	- Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)
        (branża budowlana i elektryczna)

Załącznik nr 10 c1do 10c3	- STWiORB (branża budowlana i elektryczna)